武松高速江陵至松滋段JSTJ-3标

观音寺长江大桥7#主墩承台及塔座、主8#～主12#过渡墩及辅助墩承台大体积混凝土

温控监测工程技术服务

（K18+709.404～K19+639.404）

招标文件

招标人：湖南路桥建设集团有限责任公司

2023年 4 月6日

# 目   录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标办法

第四章  合同格式

第五章  工程量清单

第六章  图纸（另册）

第七章  投标文件格式

一、 投标函

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、资格审查资料

1、投标人基本情况表

2、近五年完成的类似项目情况表

3、项目负责人、技术负责人简历表

4、拟投入本工程的主要人员表

5、拟投入本工程的主要设备表

五、投标工程量清单

- 招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》、《招标投标法实施条例》、湖南路桥建设集团有限责任公司《服务采购管理办法（试行）的通知》的相关制度等规定。本项目对武松高速江陵至松滋段JSTJ-3标观音寺长江大桥7#主墩承台及塔座、主8#～主12#过渡墩及辅助墩承台大体积混凝土温控监测工程技术服务项目进行公开招标采购，欢迎合格的投标人参加投标。

1、工程概况

（1）7#主墩承台及塔座

观音寺长江大桥7#主墩承台顶标高33.5m，底标高为25.5m，为分离式倒角矩形承台，单个承台长43.2m，宽29.2m，高8m，倒角尺寸为891cm×509.1cm。左右承台间净距14m。承台采用C45混凝土，单个承台方量9365.8m³。水下封底混凝土采用C30，封底厚度根据实际情况进行调整。每个承台顶面设置一个八边棱台形塔座，顶平面尺寸为23.0m×20.0m，底平面尺寸为29.0m×24.0m，高度3m，采用C45混凝土。单个塔座方量1664.2m3。

（2）主8#～主12#过渡墩及辅助墩承台

观音寺长江大桥主8#、9#、10#、11#墩为辅助墩，主12#墩为过渡墩，处于公安县大堤岸侧，承台均为左右幅分离式承台。具体参数及结构形式如下：

2、招标范围及投标最高限价

大体积混凝土温控监测技术服务的划分及相关主要信息：

桩号：K19+289.404～K19+639.404

主要检测工程内容：观音寺长江大桥7#主墩承台及塔座、主8#～主12#过渡墩及辅助墩承台大体积混凝土温控监测。

要求资质：具有独立法人资格或事业法人资格，持有有效的营业执照或事业单位法人证书、基本账户开户许可证或基本账户信息表（基本账户开户行开具并盖章）；

上限总价（不含税）：282912元；

投标单位注册资金最低要求：50万元；

备注：本项目适用3%增值税专用发票。

3、合格投标人的资格要求

3.1 资质要求

3.1.1具有独立法人资格或事业法人资格，持有有效的营业执照或事业单位法人证书、基本账户开户许可证或基本账户信息表（基本账户开户行开具并盖章）；

3.2 业绩要求

2018年1月1日起至今（按合同签订之日起计算），须有长江流域大桥或类似特大桥的大体积混凝土温控监测技术服务业绩，并提供项目合同关键页（完整显示合同签署各方、具体采购内容、合同额、签署时间）。

3.3 人员、设施设备

主要人员、设备最低要求见投标人须知。拟任项目负责人需提供职称/证书及身份证明材料复印件。

3.4本次招标不接受联合体投标。

3.5必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

3.6被列入湖南路桥建设集团队伍黑名单库的不得参加投标。

4、评标办法

评标办法采用综合评标法。

5、招标文件的获取

凡有意参加本项目的潜在投标人，请于 2023年  4 月  6 日 8：00 时 ～ 2023 年 4 月 10 日18：00时 ，通过以下方式获取招标文件：

方式一：登录湖南路桥建设集团有限责任公司( http://www.hnrb.cn）免费匿名下载招标文件电子版。

方式二：在湖南省长沙市雨花区韶山南路239号湖南路桥3号办公楼302室持企业法人营业执照副本原件、企业资质证书副本原件、经办人身份证及上述资料复印件（加盖单位公章）一套领取一份招标文件。

6、投标文件的递交及相关事宜

6.1现场考察、投标预备会

现场考察：招标人不组织现场踏勘。需踏勘现场的潜在投标人可自行组织前往，相关费用自理，安全责任自负。

投标预备会：招标人不召开投标预备会。

6.2投标文件应于 2023 年 4 月 17 日15:00时前送至湖南路桥建设集团有限责任公司3号办公楼4楼会议室。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。招标人定于投标文件送交截止时间的同一时间、同一地址举行公开开标，投标人应派代表出席并签认开标结果。

6.3逾期送达的，未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

6.4、你单位收到本招标公告后，请于 2023 年 4 月 10 日下午 18:00时前以回函方式（回函发送电子邮箱：56722026@qq.com）予以确认，并明确是否参与投标。

7、投标保证金

投标人在递交投标文件时，不需交投标保证金。

8、联系方式

招标人：湖南路桥建设集团有限责任公司长江分公司

地  址：湖南省长沙市雨花区韶山南路239号湖南路桥3号办公楼4楼会议室

邮政编码：410004

电子邮箱：56722026@qq.com

联 系 人：戴黎霞

联系人电话：18684974102

- 投标人须知

1、招标人

招标人：湖南路桥建设集团有限责任公司长江分公司

地  址：湖南省长沙市雨花区韶山南路239号湖南路桥3号办公楼4楼会议室

邮政编码：410004

电子邮箱：56722026@qq.com

联 系 人：戴黎霞

联系人电话：18684974102

2、项目名称：武松高速江陵至松滋段JSTJ-3标7#主墩承台及塔座、主8#～主12#过渡墩及辅助墩承台大体积混凝土温控监测工程技术服务。

3、工程概况

3.1.1 7#主墩承台及塔座

观音寺长江大桥7#主墩承台顶标高33.5m，底标高为25.5m，为分离式倒角矩形承台，单个承台长43.2m，宽29.2m，高8m，倒角尺寸为891cm×509.1cm。左右承台间净距14m。承台采用C45混凝土，单个承台方量9365.8m3。水下封底混凝土采用C30，封底厚度根据实际情况进行调整。每个承台顶面设置一个八边棱台形塔座，顶平面尺寸为23.0m×20.0m，底平面尺寸为29.0m×24.0m，高度3m，采用C45混凝土。单个塔座方量1664.2m3。

3.2.2 主8#～主12#过渡墩及辅助墩承台

观音寺长江大桥主8#、9#、10#、11#墩为辅助墩，主12#墩为过渡墩，处于公安县大堤岸侧，承台均为左右幅分离式承台。具体参数及结构形式如下：

| 墩号 | 平面尺寸 | 厚度 (m) | 承台底 标高(m) | 承台顶 标高(m) | 原地面 标高(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8#辅助墩 | 9.1m×9.1m 倒角R=1.8m | 3.5 | 31.487 | 34.987 | 35.487 |
| 9#辅助墩 | 9.1m×9.1m 倒角R=1.8m | 3.5 | 30.4 | 33.9 | 34.4 |
| 10#辅助墩 | 9.1m×9.1m 倒角R=1.8m | 3.5 | 30.5 | 34 | 34.5 |
| 11辅助墩 | 9.1m×9.1m 倒角R=1.8m | 3.5 | 30.6 | 34.1 | 34.6 |
| 12辅助墩 | 9.1m×9.1m 倒角R=1.8m | 3.5 | 30.6 | 34.1 | 34.6 |

4、技术服务分包内容及质量要求

（1）技术服务的分包内容：

观音寺长江大桥7#主墩承台及塔座、主8#～主12#辅助墩及过渡墩部分承台大体积混凝土温控监测相关工作，具体包括：

①指导大体积混凝土配合比设计；

②负责大体积混凝土温控仿真计算，编制温控方案；

③负责大体积混凝土施工过程中温控监测；

④编写温控成果总结报告。

（2）技术服务的方式：

①提供纸质版盖章确认的大体积混凝土温控方案和相应电子版及相关CAD图纸；

②施工过程中提供温度监测数据，负责温控系统现场组织管理并指导现场温控施工；

③单次温控结束后出具相应的温控简报，全部温控结束后，出具温控成果总结报告。

（3）技术服务的质量要求：

①大体积混凝土温度仿真计算分析：针对7#主墩承台及塔座、主8#～主12辅助墩及过渡墩5个承台混凝土浇筑，通过计算分析预测水化热温升发展趋势并能够指导施工现场调整温度控制措施。

②混凝土温控措施：依据《武松高速江陵至松滋段（含观音寺长江大桥）两阶段施工图设计》，承台和塔座属于大体积混凝土，除需要作温控设计外，施工中还应提供相应的工艺技术措施（如采取在混凝土内参加适量的粉煤灰、控制水泥用量、较低骨料的入模温度、对承台及塔座进行“内散外蓄”的养生等有效办法），控制混凝土的内外温差在25℃以内，防止温差过大而产生裂缝。

③编制温控方案，温控方案需满足国家或行业现行相关标准和规范的技术要求，并配合方案的评审工作，指导后续施工。

④大体积混凝土浇筑施工过程中温度监测及控制：布置足够的测温点，对7#主墩承台及塔座、主8#～主12辅助墩及过渡墩承台施工进行现场温度监测（主8#～主12辅助墩及过渡墩承台温度监测可仅监测单幅3个典型承台，以部分承台监测结果指导其它承台温控施工），并根据监测结果及时发出温控指令，确保大体积砼温指标符合温控标准要求，温控结束后出具温控总结报告。

⑤监测层数要求：

| 部位 | 构件 | 尺寸（m×m×m） | 分层 | 个数 | 监测层数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7#主墩 | 承台 | 43.2×29.2×8.0 | 2层 | 2 | 4 | 尺寸大、标号高，需全部监测，共监测4层 |
|  | 塔座 | （29.0×24.0～23.0×20.0）×3.0 | 1层 | 2 | 2 | 尺寸大、标号高，需全部监测，共监测2层 |
| 主8#～11#辅助墩 | 承台 | 9.1×9.1×3.5 | 1层 | 8 | 2 | 选取典型层（含首件）进行监测，共监测2层 |
| 主12#过渡墩 | 承台 | 9.1×9.1×3.5 | 1层 | 2 | 1 | 选取典型层（含首件）进行监测，共监测1层 |
| 总监测层数合计 |  |  |  |  | 9 |  |

注：总监测层数工程量仅适用于本合同，若后期业主要求需要增加温控监测层数工程量，再另行商定，进行合同补充。

5、甲方向乙方提供的工作条件

（1）提供技术资料：7#主墩承台及塔座、主8#～主12#辅助墩及过渡墩承台施工图纸及施工工况。

（2）提供工作条件：

①提供布设温度测点时的辅助用工（测温仪器及元件、电缆由乙方提供并负责现场布置）；

②提供测温保护材料及现场电焊、冷却水管的现场布设、焊接及用水、现场测试房及电源供应；

③甲方为乙方在工地现场开展技术服务的人员提供食宿和交通用车。

6、技术服务时间

从合同签订之日开始，至本项目7#主墩承台及塔座、主8#～主12辅助墩及过渡墩5个承台大体积混凝土浇筑完成，服务时间根据施工总工期调整，存在缩短和延长的可能。

7、投标人资质条件、信誉

7.1 资质要求

具有独立法人资格或事业法人资格，持有有效的营业执照或事业单位法人证书、基本账户开户许可证或基本账户信息表（基本账户开户行开具并盖章）；

7.2 业绩要求

2018年1月1日起至今（按合同签订之日起计算），须有长江流域大桥或类似特大桥的大体积混凝土温控监测技术服务业绩，并提供项目合同关键页（完整显示合同签署各方、具体采购内容、合同额、签署时间）。

7.3 信誉要求

7.3.1 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人，本次招标不接受其投标；

7.3.2 在“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，本次招标不接受其投标（事业单位除外）；

7.3.3近五年（2018年2月10日至本项目投标截止日期间）投标人（单位）或法定代表人或项目负责人或技术负责人有被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪的，本次招标不接受其投标。

7.4 人员设备要求

主要人员最低要求

| 序号 | 工种 | 数量 | 资格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 工程师及以上职称 |  |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 工程师及以上职称 |  |

主要设备最低要求

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格、功能及容量 | 单位 | 最低数量要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测温元件 | ①测温范围：-50℃~150℃ ②工作误差：±0.5℃ ③分辨率：0.1℃ | 个 | 318 | 大体积混凝土温控监测 |
| 2 | 测温导线 | 有一定抗拉能力不易断 | m | 6223m | 大体积混凝土温控监测 |
| 3 | 测温仪器 | 具有无线自动定时测温功能 | 台 | 4 | 大体积混凝土温控监测 |

8、投标报价

8.1最高投标限价：本招标项目招标人设有最高投标限价，具体金额在“招标公告”中明确；同时，本招标项目投标人的投标报价不得高于招标人公布的最高投标限价，否则其投标文件将被否决。

8.2服务时间因施工工期调整，存在缩短和延长的可能，由此造成的风险费用含在单价中。

8.3投标人按照招标人提供的固化工程量清单填写单价和总价；投标人不得对工程量清单内容作任何修改。

8.4投标人不得进行不平衡报价。若中标，招标人有权在中标总价不变的情况下对不平衡报价进行调整。不平衡报价包括但不限于以下情况：

①投标人所报单价高于招标人制定的相应上限单价的；

②投标人所报个别单价明显高于其总价较招标人上限总价整体下浮水平的；

9、投标有效期

从投标文件递交截止日起60 天。

10、投标保证金

本技术服务不需缴纳投标保证金。

11、投标费用

投标人应承担编制递交投标文件所涉及的一切费用，不论何种投标结果，招标人在任何情况下均无义务和责任承担任何投标费用。

12、结算货币

投标报价和合同签订后的工程款支付均以人民币为结算货币。

13、现场考察

招标人将不统一组织投标人对现场及其周围环境进行考察，在现场考察过程中，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，招标人均不负责。

14、标前会议

不召开标前会议

电话质疑

联 系 人：谌健、戴黎霞

联系人电话： 18873761167、18684974102

15、投标文件的包装、递交、修改和撤回

15.1 投标文件中单位公章其内容应与资质证书、单位营业执照名称一致；投标人的法定代表人或其委托代理人必须逐页亲笔签署全名并加盖单位章，不得使用电子印章、签名章或其他电子制版签名。

15.2 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

15.3 投标文件一正一副，共二份。投标文件须打印或使用不褪色墨水笔书写。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录，且逐页标注连续页码。投标文件采用胶装，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

15.4 投标文件的正本、副本装订后应包装在牛皮纸档案袋内并密封包装。在包装袋封口加盖投标人印章和密封章。未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

15.5 封套上应写明的内容为：

武松高速江陵至松滋段JSTJ-3标

观音寺长江大桥7#主墩承台及塔座、主8#～主12#过渡墩及辅助墩承台大体积混凝土温控监测工程技术服务

投标文件

投标人名称：

在2023年 4 月 17 日15时 00分前不得开启

16、投标文件的递交时间及地址见《招标公告》

17、评审答疑与取消投标资格

评审小组可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做出必要的澄清、说明或者补充。澄清、说明或者补充应当以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

有下列情况之一的，投标应作取消投标资格处理：

（1）投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（2）投标人报价明显低于其他投标报价或者明显低于标底，且投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的；

（3）投标人条件不符合招标文件要求，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补充的；

（4）投标人被吊销营业执照、责令停产停业、主要资产被抵押冻结、被行政处罚未满3年的。

（5）其他评审小组发现的重大违规现象。

18、中标单位相关要求

（1）投标人在7#主墩承台及塔座、主8#～主12#承台砼浇筑施工前后两周必须有温控技术人员在项目所在地驻扎。如有特殊情况需要离开项目所在地，需征得招标人技术负责人或项目经理同意，未经同意擅自离开，将处罚2000元/次。

（2）投标人需要每月25日提交月度温控简报，报告应包含当月数据分析、小结及实质性建议措施，未能按时提交文件的，将处罚1000元/次。

- 评标办法

1、评标办法

本次评标采用综合评标法。即按商务评分与技术评分80:20的原则计算综合得分，综合分为100分，综合得分最高的单位中标。

通过资格审查且投标文件满足招标文件要求的，按商务和技术评审，综合分100分，其中商务评分为80分，包括价格分80分；技术评分20分 ，包括业绩分6分、履约人员2分，企业实力与管理能力分2分；资源配置、温控方案、质量标准、进度计划、保证体系各2分。综合得分最高的单位中标。

商务部分：

1．价格分80分，计算方式如下：投标报价评审是以所有投标人有效投标报价最低的前三名的平均价为唯一评标基准价，评标基准价在整个评标期间将保持不变。当投标人的评标价=基准价时得满分,每低于基准价一个百分点扣0.5分;当投标人的评标价>基准价时,每高于基准价一个百分点扣1分，依此类推计算扣分值。

技术部分：

1．业绩分6分，按照招标文件细则计算；

2．履约人员2分，按照招标文件细则计算；

3．企业实力与管理能力分2分，按照招标文件细则计算；

4．资源配置、温控方案、质量标准、进度计划、保证体系各2分。评分项目进行逐项对比，逐项扣分并列明扣分原因。

对满足招标文件实质性要求的投标文件，评标小组评委单独打分，然后按照平均分计入综合得分，得分由高到低顺序排列，综合得分最高的单位中标。

2、评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：

2.1.1.1开标形式性评审采用招标文件投标函格式，按招标文件的工程量清单进行投标报价。

2.1.1.2投标文件按照招标文件规定的格式填写，字迹清晰可辨；

2.1.1.3投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

2.1.1.4投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定：

2.1.1.5投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求：授权人和被授权人均在授权书上签名。

2.1.1.5投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。

2.1.2 资格评审标准：

2.1.2.1投标人投标合法性审查，包括投标人是否为正式注册的法人或其他组织，是否具有独立签约的能力，是否处于正常的经营状态，即是否处于被责令停业，有无财产被接管、冻结等情况，是否正处于被暂停或已清除出合格供应商未满3年。

2.1.2.2投标人资质审查，包括投标人营业执照、资质证书、法定代表人身份证、授权委托证明、被委托人身份证、主要技术人员资格证书等内容。

2.1.2.3投标人的业绩、信誉及售后服务审查，包括投标人以往项目的履约情况，服务质量，项目业主的评价。

2.1.2.4投标人技术能力审查，包括投标人技术团队的实力，科技创新以及研发投入情况，是否具备提供相应服务的技术能力。

2.1.2.5投标人的财务能力审查，包括投标人偿债能力、运营能力、盈利能力等审查。

2.2响应性评审标准：

2.1拟投入本工程的人员、设备满足招标文件要求；

2.2投标文件未附有招标人不能接受的条件；

2.3权利义务符合招标文件规定；

2.4投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

2.5投标人未增加招标人的责任范围，或减少投标人义务；

2.6投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

2.7投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

2.8投标人在投标活动中无欺诈行为；

2.9投标人未对合同条款有重要保留。

3. 评标程序

3.1详细评审

3.1.1评标小组可以要求投标人提交规定的有关证明和证件的原件，以便核验。

3.1.2评标小组依据评审标准规定的标准对投标文件进行初步评审。若投标文件有不符合评审标准的，招标人可要求投标人进行书面澄清；若最终澄清后仍不能符合招标文件规定的，则作废标处理，并没收投标保证金（如有）。

3.1.3投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理，并没收投标保证金（如有）：

1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的：

a.有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

①投标人之间协商投标文件的实质性内容；

②投标人之间约定中标人；

③投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

④投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

⑤不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

⑥不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑦不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

⑧不同投标人的投标文件异常一致；

⑨不同投标人的投标文件相互混装；

b.投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

①使用伪造、变造的许可证件；

②提供虚假的业绩；

③其他弄虚作假的行为。

2）投标函中的投标报价总价（以大写金额为准）超过招标人的上限总价或任何一个投标单价超过招标人上限单价的；

3）不按评标小组要求澄清、说明或补正的。

3.2投标文件的澄清和补正

3.2.1投标报价以《投标函》中的大写金额为准，投标文件中存在与此金额不符时，投标人无条件按招标人要求及《投标函》中的大写总金额修正所有不符的单价或总价，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保（如有）。

3.2.2投标人不得对招标文件所提供的《工程量清单》中所确定的内容作丝毫的改动，若因非主观故意导致内容对清单的改动，投标人无条件按招标文件格式进行澄清。

3.3.3在评标过程中，评标小组可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.4澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.2.5评标小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标小组的要求。

3.3评标结果

3.3.1评标小组按照商务评分和技术评分的原则计算综合得分，按照得分由高到低顺序排列，综合得分最高的单位中标。

3.3.2评标小组完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.4重新招标

出现下列情况的，招标人可重新招标：

3.4.1投标截止时间止，投标人少于3个的；

3.4.2经评标小组评审后否决所有投标的或否决后有效投标人少于3个的；

3.4.3中标候选人均未与招标人签订合同的。

3.5评标结果通知

中标结果通知中标单位；其它投标人，招标人不另行通知。

商务部分（80分）

| 评审因素与评分值 |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审因素评分值 | 各评审因素细分项 |  |
| a． | 投标价 | 80分 | 投标报价评审是以所有投标人有效投标报价最低的前三名的平均价为唯一评标基准价，评标基准价在整个评标期间将保持不变。当投标人的评标价=基准价时得满分,每低于基准价一个百分点扣0.5分;当投标人的评标价>基准价时,每高于基准价一个百分点扣1分，依此类推计算扣分值。 |  |

技术部分（20分）

| 评审因素与评分值 |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审因素评分值 | 各评审因素细分项 |  |
| b. | 投标人与本项目相关的具体业绩 | 6分 | 投标人与本项目相关的具体业绩 | 须有长江流域大桥或类似特大桥的大体积混凝土温控监测业绩，满足资格条件的，得基本分2分；投标人自 2018年1月1日起至今（按合同签订之日起计算），每承担过1座桥梁大体积混凝土温控监测的业绩的，加2分，最多加4分。 |
| c. | 拟投入本项目的履约人员 | 2分 | 项目技术负责人任职资格与业绩 | 项目技术负责人满足资格条件的，得基本分1分；项目技术负责人具备教授、教授级高级工程师或研究员等正高职称的加1分。 |
| d. | 企业实力与管理能力 | 2分 | 综合实力 | 投标人（或其母公司）具有国家批准的桥梁类或建筑材料类国家重点实验室，加1分，最高计1分。 投标人（或其母公司）获得桥梁类或建筑材料类国家科学进步奖，得1分，最高计1分。 （提供在有效期内的证书复印件或官网查询截图并加盖投标人公章，否则不计分。） |
| e. | 资源配置 | 2分 | 0-2分 | 基本分1分，视方案优劣酌情加分，最多加1分。 |
| f. | 温控方案 | 2分 | 0-2分 | 基本分1分，视方案优劣酌情加分，最多加1分。 |
| g. | 质量标准 | 2分 | 0-2分 | 基本分1分，视方案优劣酌情加分，最多加1分。 |
| h. | 进度计划 | 2分 | 0-2分 | 基本分1分，视方案优劣酌情加分，最多加1分。 |
| I. | 保证体系 | 2分 | 0-2分 | 基本分1分，视方案优劣酌情加分，最多加1分。 |

- 合同格式（另附）

附件一 中标通知书

附件二 合作协议格式（见集团公司法律事务部提供的标准合同范本）

附件三 廉政合同格式

附件四 安全生产责任书格式

- 工程量清单

一、工程量清单说明

1. 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的工程量计算规则编制。

2.本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由单位按合同规定的计量方法，以发包人认可的检测项目，按本工程量清单的单价计算支付金额。

3.工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除单位按规定的标准进行温度监测的责任。

4.工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

5.除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

6.工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

7.符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

8.工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

二、工程量清单及单价

观音寺长江大桥7#主墩承台及塔座、主8#～主12#辅助墩及过渡墩承台大体积混凝土温控监测技术服务项目工程数量清单：

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7#主墩承台温控监测层数 | 4 | 层 |  |  | 尺寸大、标号高，需全部监测，共监测4层 |
| 2 | 7#主墩塔座温控监测层数 | 2 | 层 |  |  | 尺寸大、标号高，需全部监测，共监测2层 |
| 3 | 主8#～主11#辅助墩温控监测层数 | 2 | 层 |  |  | 选取典型层（含首件）进行监测，共监测2层 |
| 4 | 主12#过渡墩温控监测层数 | 1 | 层 |  |  | 选取典型层（含首件）进行监测，共监测1层 |
| 合计费用（人名币） |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）总监测层数工程量仅适用于本合同，若后期业主要求需要增加温控监测层数工程量，再另行商定，进行合同补充。

（2）本报价只包含温控监测相关费用（含税和管理费），不包含冷却水管、养护材料、用水用电等措施费和混凝土质量缺陷修复相关费用。

（3）测温仪器及元件、电缆由乙方提供并负责现场布置，甲方提供布设测点时的辅助用工。

（4）测温仪器保护设备、测温元件保护材料及现场电焊，冷却水管的现场布设、焊接及用水、现场测试房及电源由甲方负责。

（5）现场食宿、交通由甲方提供。

- 图纸（另附）

招标人编写提供或查阅图纸的有关说明

- 投标文件格式

正/副本

武松高速江陵至松滋段JSTJ-3标

观音寺长江大桥7#主墩承台及塔座、主8#～主12#过渡墩及辅助墩承台大体积混凝土

温控监测工程技术服务

（K18+709.404~K19+639.404）

投标文件

投标人:（盖公章）

年          月           日

投标文件编制说明：为便于评标小组委员迅速找到所需要的内容，投标人在编制投标文件时必须按以下顺序编制目录和页码。

目 录

一、 投标函

二 、授权委托书或法定代表人身份证明

三 、资格审查资料

1、投标人基本情况表

2、近五年完成的类似项目情况表

3、项目负责人、技术负责人简历表

4、拟投入本工程的主要人员表

5、拟投入本工程的主要设备表

四、 技术建议书

五 、投标工程量清单

一、投标函

致：

1、我方在仔细研究了        技术服务招标文件的全部内容（含补遗书第/号至第/号），在考察了工程现场后，愿意以人民币　　　　（大写）元（　　　￥）的投标总报价，按合同约定实施和完成全部工程，工程质量达到招标文件的约定标准。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标：

1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5、我方同意在投标文件有效期内严格遵守本投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

6、我方理解：招标人可不接受我方的投标，招标人也无须承担任何形式的费用和责任。

7、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

日期：     年       月       日

二、授权委托书及法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：  年   月   日

经营期限：

姓名：（法定代表人签名或盖章）    性别： 年龄： 职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

此处附：（法定代表人身份证扫描件）

投标人：（盖单位章）

年  月  日

授权委托书

本人      （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改        （项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：投标有限期60天内。

代理人无转委托权。

此处附：法定代表人身份证扫描件

投  标  人：                           （盖单位章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

身份证号码：                            。

委托代理人：                            （签   字）

身份证号码：                            。

年    月    日

注：

1.本授权委托书后需附的法定代表人身份证明格式见前页《法定代表人身份证明》；

2.法定代表人或委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用电子印章、签名章或其他电子制版签名；

（法定代表人身份证扫描件）

（被授权委托人身份证扫描件）

三、资格审查资料

1、投标人基本情况

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 主要资质及有效年限 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 营业执照号有效年限 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

说明：

在本表后应附：企业简介（如有）、企业营业执照副本、企业资质证书副本（如有）的复印件并加盖公章。

2、近五年完成的类似项目情况表

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- |

注：提供相关合同复印件并加盖公章。

投标人（公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

年         月         日

3、项目负责人、技术负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 出生日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  |  |  |  | 毕业时间 |  |  |
| 从事本专业时间 |  |  |  |  | 为投标人服务时间 |  |  |
| 执业注册资格 |  |  |  |  | 技术职称 |  |  |
| 在本项目中 担任任务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人主要业绩 | 序号 | 项目名称及规模 |  |  | 完成时间 |  | 在该项目中任何职 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 本人主要 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要补充说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

4、拟投入本项目的主要人员表及资格证书彩色扫描件

| 姓名 | 职务 | 职称 | 执业资格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：

年      月       日

5、拟投入本项目的主要设备、仪器配置表

| 编号 | 设备、仪器名称 | 品牌型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

年      月       日

四、技术建议书

五、标价的工程量清单

1、工程量清单说明

（1）本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的工程量计算规则编制。

（2）本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由单位按合同规定的计量方法，以发包人认可的检测项目，按本工程量清单的单价计算支付金额。

（3）工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除单位按规定的标准进行温度监测的责任。

（4）工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

（5）除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

（6）工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

（7）符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

（8）工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2、工程量清单：

观音寺长江大桥7#主墩承台及塔座、主8#～主12#辅助墩及过渡墩承台大体积混凝土温控监测技术服务项目工程数量清单：

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7#主墩承台温控监测层数 | 4 | 层 |  |  | 尺寸大、标号高，需全部监测，共监测4层 |
| 2 | 7#主墩塔座温控监测层数 | 2 | 层 |  |  | 尺寸大、标号高，需全部监测，共监测2层 |
| 3 | 主8#～主11#辅助墩温控监测层数 | 2 | 层 |  |  | 选取典型层（含首件）进行监测，共监测2层 |
| 4 | 主12#过渡墩温控监测层数 | 1 | 层 |  |  | 选取典型层（含首件）进行监测，共监测1层 |
| 合计费用（人名币） |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）总监测层数工程量仅适用于本合同，若后期业主要求需要增加温控监测层数工程量，再另行商定，进行合同补充。

（2）本报价只包含温控监测相关费用（含税和管理费），不包含冷却水管、养护材料、用水用电等措施费和混凝土质量缺陷修复相关费用。

（3）测温仪器及元件、电缆由乙方提供并负责现场布置，甲方提供布设测点时的辅助用工。

（4）测温仪器保护设备、测温元件保护材料及现场电焊，冷却水管的现场布设、焊接及用水、现场测试房及电源由甲方负责。

（5）现场食宿、交通由甲方提供。